# Bàn giao S1 · TV1 — Nền tảng backend, hạ tầng dev và cấu hình

| Người thực hiện | TV1 (Hoanbucon) — Tech Lead · Backend & DevOps |
| --- | --- |
| Ngày | 2026-10-19 (Sprint 1, ngày 1) |
| Trạng thái | Cả 4 thẻ và các bản sửa/cập nhật liên quan đã merge vào develop (PR #8–#11, #16, #17); xem trạng thái Trello ở bảng dưới |
| Đọc kèm | `README.md` (chạy local, cấu hình) · `04_ARCHITECTURE.md` · `quy_uoc.md` |

# 1. Phạm vi

| Thẻ Trello | Nhánh | PR | Checklist |
| --- | --- | --- | --- |
| [S1][TV1] CI GitHub Actions cơ bản | feature/s1-tv1-ci | gộp trong #8 | 4/4 |
| [S1][TV1] Khởi tạo monorepo & quy ước code | feature/s1-tv1-repo-conventions | #8 | 5/5 trên Trello; việc bật branch protection nằm trên GitHub, chưa xác minh được từ repo |
| [S1][TV1] Docker Compose môi trường dev | feature/s1-tv1-docker-compose | #9 | 6/6 trên Trello; chưa có bằng chứng từng thành viên chạy được |
| [S1][TV1] Skeleton FastAPI | feature/s1-tv1-fastapi-skeleton | #10 | 6/6 |
| Rà soát & sửa lỗi cấu hình (ngoài kế hoạch) | fix/s1-tv1-env-config-cleanup | #11 | — |
| Cổng API dev dùng một biến, rồi quy ước không dùng cổng mặc định | fix/s1-tv1-dev-api-port, feature/s1-tv1-non-default-ports | #16, #17 | — |

CI trên GitHub xanh ở #8, #9, #10 và trên develop (gồm cả integration test với PostgreSQL/Redis/Qdrant thật).

# 2. Quy tắc làm việc (bắt buộc)

## Git & PR

Nhánh tách từ origin/develop, đặt tên feature|fix|docs|refactor/s<sprint>-tv<n>-<ten-ngan>; PR luôn về develop (chi tiết: `quy_uoc.md`).

Commit theo Conventional Commits; mỗi commit một mục đích.

CODEOWNERS = `@HoanBuCon`: Mentor review mọi PR. PR do chính Mentor tạo phải nhờ thành viên khác review.

Khi nhiều nhánh nối tiếp nhau (nhánh sau tách từ nhánh trước): mở PR và merge đúng thứ tự để mỗi PR chỉ hiện phần của nó.

Điền đủ PR template: link thẻ Trello, cách kiểm tra, checklist.

## Trước khi commit

Chạy pre-commit install một lần. Hook gồm: ruff check + format (backend), prettier (web, bot), chặn private key, chặn file > 1 MB, sửa khoảng trắng/xuống dòng.

Hook bỏ qua docs/export/, docs/presentation/, docs/03_SPRINT_PLAN.md và mọi .docx/.pptx/.pdf (file sinh tự động hoặc nhị phân — từng bị hook sửa hỏng file .docx).

Docstring/comment ≤ 120 ký tự mỗi dòng (ruff E501) — 18 docstring dài từng làm đỏ CI ở mọi PR.

## Comment & docstring

Đầu mỗi module: một docstring ngắn nói file làm gì + dòng Phụ trách: TVx · [Sx] <tên thẻ>; sửa lại dòng này khi phạm vi đổi.

Comment giải thích vì sao (ràng buộc, lỗi đã gặp), không lặp lại điều code đã nói.

# 3. Môi trường dev

| Công cụ | Phiên bản | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.11.9 | venv tại backend/.venv |
| pip | 26.2.1 | cài kèm -c constraints.txt |
| Node.js | 24.22.0 | Node 22 chạy được web nhưng bot cần ≥ 24 để chạy thẳng .ts; react-router 8 cần ≥ 22.22 |
| Docker | Compose v2 | PostgreSQL 18.6, Qdrant v1.19.2, Redis 8.10.2 |

Lệnh hằng ngày: make up, make api, make test, make lint — bảng đầy đủ (kèm lệnh gốc cho máy không có make) ở README → "Chạy local".

Quy tắc hạ tầng dev:

Không dùng cổng mặc định của công cụ (cập nhật 2026-10-20): cổng dự án = cổng gốc + 10000 — API 18000, web 15173, PostgreSQL 15432, Qdrant 16333, Redis 16379; mỗi cổng là một biến *_PORT trong .env (`quy_uoc.md` §8). Trong Docker, container api nghe 18000. Không dùng --host 0.0.0.0 khi dev (mở API, kể cả endpoint gọi DeepSeek, cho cả mạng LAN).

Cổng chỉ mở trên `127.0.0.1` (15432, 16333, 16379): chỉ máy mình truy cập được; mỗi người có dữ liệu dev riêng. Không đổi thành 0.0.0.0 — Redis/Qdrant chưa có mật khẩu.

Dùng `127.0.0.1`, không dùng `localhost` cho địa chỉ dịch vụ: Windows phân giải localhost sang IPv6 (::1) trước, Docker chỉ mở IPv4 → kết nối timeout ~2 s.

Container không ghi log xuống đĩa (logging.driver: none). Muốn xem log: make debug-up rồi make logs (driver local, xoay vòng 5×20 MB). Đổi lại, mặc định docker compose logs trống.

PostgreSQL 18: volume mount vào /var/lib/postgresql (không phải .../data như bản ≤ 17).

Qdrant dashboard: http://localhost:16333/dashboard.

# 4. Cấu hình (.env)

Một file `.env` duy nhất ở gốc repo, sao chép từ .env.example (file mẫu là hợp đồng cấu hình, được commit).

| Thành phần | Đọc thế nào |
| --- | --- |
| Backend | core/config.py (pydantic-settings) đọc <gốc repo>/.env theo đường dẫn tuyệt đối. Ưu tiên: biến môi trường thật > .env > giá trị mặc định trong code |
| Bot (dev) | node --env-file=../.env |
| Docker Compose | Lấy ${...} từ .env; mỗi container chỉ nhận biến liệt kê trong environment: của nó (bot không biết mật khẩu DB/key LLM). Địa chỉ hạ tầng trong Docker là tên service (postgres, qdrant, redis) |
| Test | Không đọc .env — Settings(_env_file=None) |
| CI | env: trong workflow; secret thật đặt ở GitHub Secrets |
| Production | .env trên VPS, chmod 600, ENVIRONMENT=prod |

Quy tắc:

Chú thích đặt trên dòng riêng. Không viết KEY=  # chú thích: docker compose đọc phần chú thích thành giá trị khi giá trị để trống (đã gặp với DISCORD_GUILD_ID). Test test_env_example.py chặn lỗi này.

PostgreSQL chỉ khai báo qua `POSTGRES_HOST/PORT/USER/PASSWORD/DB`; backend tự ghép URL (tự mã hoá ký tự đặc biệt trong mật khẩu). Không còn DATABASE_URL.

Mật khẩu là SecretStr — không hiện khi in/log Settings.

Production từ chối khởi động nếu còn giá trị change-me; thông báo lỗi chỉ nêu tên biến, không in giá trị.

Biến chưa dùng tới được để dạng comment trong .env.example, ghi sprint sẽ bật.

Thêm một biến mới (4 bước):

Thêm trường vào backend/core/config.py (đúng nhóm) hoặc bot/src/config.ts.

Thêm dòng mẫu + chú thích vào .env.example (test sẽ báo nếu quên).

Container cần biến đó → thêm vào environment: của service trong docker-compose.yml.

Ghi trong mô tả PR để mọi người cập nhật .env.

# 5. Backend skeleton — cách dùng & điểm mở rộng

uvicorn --factory app.main:create_app create_app() → kiểm tra cấu hình, setup log JSON, middleware, router lifespan → build_context() lúc khởi động, ctx.aclose() lúc tắt GET /api/v1/health→ chạy mọi health check đã đăng ký (song song, có timeout) → 200 / 503

| Muốn | Làm ở đâu |
| --- | --- |
| Thêm tài nguyên dùng chung (LLM, encoder, client mới) | app/context.py: thuộc tính + khởi tạo trong build_context() + ctx.register(name, close=…, check=…) → tự có trong /health và tự đóng khi tắt app. Tên trùng sẽ báo lỗi |
| Thêm endpoint | app/api/routes/<tên>.py (một APIRouter) + schema app/api/schemas/ + một dòng include_router trong app/api/router.py |
| Thêm middleware | app/middleware.py → install_middleware(). Viết dạng ASGI thuần, không dùng BaseHTTPMiddleware (nó làm mất request id khi stream SSE) |
| Ghi log | log.info("msg", extra={"data": {...}}) → một dòng JSON có request_id (API) hoặc job_id (ingest) |
| Lấy tài nguyên trong route | ctx: AppContext = Depends(get_ctx) |
| Test với tài nguyên giả | Fixture ctx, client, fakes trong tests/conftest.py; fakes["redis"].fail = True / .hang = True |

Hành vi đã chốt:

API vẫn khởi động khi một dịch vụ tạm chết; /health trả 503 và liệt kê dịch vụ lỗi.

X-Request-ID từ web/bot được giữ lại nếu an toàn (≤ 64 ký tự [A-Za-z0-9._-]), ngược lại tự sinh; luôn trả về trong header.

Request /health thành công không được log (Docker gọi mỗi 15 s).

Timeout: CLIENT_TIMEOUT_SECONDS (kết nối/đọc DB, Qdrant, Redis — asyncpg mặc định chờ 60 s) tách khỏi HEALTH_TIMEOUT_SECONDS.

Swagger /api/docs tắt khi ENVIRONMENT=prod.

# 6. Thư viện Python

Khai báo trực tiếp ở requirements.txt / requirements-dev.txt; `constraints.txt` khoá toàn bộ phụ thuộc gián tiếp.

Freeze trên Linux, không freeze trên Windows: bản freeze Windows thiếu gói chỉ có ở Linux (uvloop, kéo theo bởi uvicorn[standard]) → image Docker cài bản không pin. Dùng make constraints, giữ thêm các dòng chỉ dành cho Windows (colorama, pywin32, win32-setctime).

Đổi thư viện: commit requirements*.txt và constraints.txt trong cùng PR.

# 7. Test & CI

| Loại | Chạy | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Unit | pytest | Không cần service ngoài; mặc định bỏ qua marker integration. Tại develop bf71d68: 79 passed |
| Integration | make up && pytest -m integration | Gọi /health với PostgreSQL/Redis/Qdrant thật |
| CI backend | ruff check + format, unit, integration (service containers) |  |
| CI web / bot | prettier, npm run build / tsc --noEmit | Node 24.22.0, npm ci theo lockfile |

CI chạy khi mở/cập nhật PR và khi push main/develop — push lên nhánh feature thì chưa chạy.

# 8. Docker & triển khai

backend/Dockerfile multi-stage, chạy bằng user app (không phải root); số worker lấy từ WEB_CONCURRENCY (đặt qua API_WORKERS).

.dockerignore ở gốc repo giữ build context của Caddy ~117 KB và không gửi .env, node_modules, .venv vào Docker; backend/, bot/, web/ có .dockerignore riêng, đều loại .env.

Chạy cả stack: docker compose --profile app up -d --build. Riêng api: docker compose --profile app up -d api.

# 9. Sự cố đã gặp & cách xử lý

| Triệu chứng | Nguyên nhân | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| CI đỏ ở mọi PR (ruff check) | Docstring khung xương > 120 ký tự | Ngắt dòng docstring; hook pre-commit giờ bắt lỗi này trước khi push |
| input/output error, read-only file system, container tự dừng, cổng PostgreSQL/Redis timeout | Ổ đĩa chứa disk image của Docker Desktop hết dung lượng | Giải phóng ổ đó, khởi động lại Docker Desktop. Kiểm tra vị trí: Docker Desktop → Settings → Resources → Disk image location. Xem dung lượng: docker system df; dọn build cache: docker builder prune (kiểm tra kỹ trước khi xoá image của dự án khác) |
| /health báo postgres/redis false trên Windows | localhost → IPv6 | Dùng 127.0.0.1 |
| Bot nhận DISCORD_GUILD_ID = "# server test…" | Chú thích cuối dòng trong .env | Chú thích lên dòng riêng |
| VS Code báo Cannot find type definition file for 'vite/client' | Chưa cài node_modules | npm ci trong web/ (hoặc bot/), rồi "TypeScript: Restart TS Server" |
| Lệnh make constraints hỏng | Ký tự \n bị ghi thay cho xuống dòng trong Makefile | Đã sửa; kiểm tra Makefile bằng make -n <target> |
| Hook pre-commit sửa hỏng .docx | Hook xử lý file nhị phân như văn bản | Đã loại trừ docs/export/ và .docx/.pptx/.pdf |

# 10. Việc còn lại & nợ kỹ thuật

| Việc | Ai | Khi nào |
| --- | --- | --- |
| Sau khi merge: mọi người tạo lại `.env` từ `.env.example` (đổi DATABASE_URL → POSTGRES_HOST, thêm biến timeout, API_WORKERS) | Cả nhóm | S1 |
| Bật branch protection cho main, develop (PR + 1 approval + Code Owner review + CI backend, web, bot) | TV1 (thiết lập GitHub) | S1 |
| Cả 4 thành viên chạy được môi trường dev, gửi kết quả /health | Cả nhóm | S1 |
| migrations/env.py còn là khung → make migrate chưa chạy được; Dockerfile chưa chạy migration | TV1 | S2 — Schema PostgreSQL |
| Dockerfile chưa tải sẵn model ONNX vào /models | TV3 | S2 — Embedding & indexing |
| Định dạng lỗi chung cho API (core/errors.py) | TV1 | S2 — Xử lý lỗi & logging |
| Redis/Qdrant chưa có mật khẩu (an toàn nhờ chỉ bind 127.0.0.1) | TV1 | S5 — Deploy production |
| Image api ~750 MB (onnxruntime, numpy) — chấp nhận, xem lại khi thêm model | TV1 | S5 |

# 11. File chính

| File | Vai trò |
| --- | --- |
| backend/core/config.py | Cấu hình, kiểm tra an toàn production |
| backend/core/logging.py | Log JSON, request_id_var, job_id_var |
| backend/core/db/session.py | Engine/sessionmaker PostgreSQL |
| backend/app/main.py | create_app(), lifespan |
| backend/app/context.py | AppContext, register(), build_context() |
| backend/app/middleware.py | Request id, CORS |
| backend/app/api/router.py, routes/health.py | Router /api/v1, health check |
| backend/tests/ | conftest.py (bản giả), unit/, integration/ |
| docker-compose.yml, Makefile, .env.example | Hạ tầng dev, lệnh, hợp đồng cấu hình |
| .pre-commit-config.yaml, .github/ | Hook, CI, CODEOWNERS, PR template |