# Bàn giao Sprint 1 TV2 crawler và dữ liệu ảnh

Ngày bàn giao: 24/10/2026. Người thực hiện: TV2 (UncleThing). Nhánh: feature/s1-tv2-crawler-va-du-lieu-anh. Commit crawler gốc 4da2e35 được chuyển sang nhánh mới thành 9487bbf, tách từ origin/develop; phần sửa và tài liệu bàn giao được commit riêng trên cùng nhánh. Khi viết tài liệu này nhánh chưa merge; sau đó đã merge vào `develop` qua PR #19 (cập nhật 26/10/2026 theo lịch sử Git). Việc review và CI vẫn theo quy ước nhóm.

# Phạm vi và kết quả

Ba thẻ TV2 S1: khảo sát nguồn, prototype crawler wiki.gg, ADR-003. Phần ảnh là mở rộng đã được TV2 duyệt và đã ghi ở planning/sprint_plan.json; 10 story point gốc chưa định lượng thêm công sức ảnh. Không triển khai embedding, retrieval, LLM, bảng entities của TV3 hoặc schema/hạ tầng của TV1.

Tập mẫu có 200 trang duy nhất, đủ 200 manifest.

1188 blob ảnh duy nhất, 1,667,412,119 byte (khoảng 1,67 GB), trong tập mẫu sau loại icon giao diện.

Checksum raw/ảnh và revision manifest đều kiểm tra đạt; s1-acceptance.json không có lỗi.

Phân tích heading/token trên 20 trang; ADR đề xuất giới hạn tổng 450 token, overlap 50, chờ review TV3/Mentor.

Kiểm tra trực quan 20 ảnh đại diện và quan hệ ảnh–trang–section; giữ caption/alt từ nguồn, không tự sinh.

Kiểm thử backend: 79 passed, 1 integration test deselected; ruff check/format đạt cho ingest và test mới. Chưa chạy integration service/PostgreSQL vì phần S1 này không cần hạ tầng.

Lượt crawl gốc crawl-2301a25ddbc1 đạt 200 trang, mất 1.439,047 giây (~24 phút), 1.391 request, loại 51 ứng viên theo namespace/redirect/scope và có một ảnh lỗi MIME. Report gốc được giữ nguyên trạng thái partial. Lượt sửa crawl-212327e00883 tải thành công ảnh đó; audit acceptance kiểm tra artifact hiện tại trên đúng 200 page ID của lượt gốc. Không sửa report lịch sử thành thành công giả.

Số downloaded/cached trong report crawl đếm occurrence ở từng trang, không phải số file duy nhất. Các nhóm category có giao nhau. Dữ liệu của lượt thử trước vẫn được giữ, nên toàn thư mục raw/blobs có thể nhiều hơn tập mẫu được bàn giao; dùng danh sách pages trong report gốc để xác định tập 200.

# Trạng thái nghiệm thu từng phần

| Mục | Trạng thái và bằng chứng |
| --- | --- |
| Category và phân trang | Đã chạy, 2.602 ứng viên; categories.json ghi direct counts, union và độ sâu 1 |
| MediaWiki query/parse/imageinfo | Đã kiểm chứng trực tiếp, lưu HTML và revid cùng response |
| Dump | Special:RequestDump đọc được; current/full history đều chưa được tạo |
| fanapis | 7 resource, mỗi resource thử page 0/1, limit 2; chỉ khảo sát |
| So sánh 10 trang Fandom | Chưa hoàn thành nội dung: cả 10 bị dừng ở robots.txt HTTP 403; có URL và log |
| 200 trang và ảnh | Đủ tập mẫu, audit đạt; phạm vi section vẫn cần rà soát ở S2 |
| ADR-003 | Đã có dữ liệu 20 trang và đề xuất; chờ review/chấp nhận |
| Git/CI/Mentor | Chuẩn bị được mã và kiểm thử local; chưa có xác nhận CI/Mentor hoặc merge |

Vì vậy chưa đánh dấu cả Sprint 1 của TV2 là Done. Phần Fandom cần truy cập hợp lệ trở lại hoặc quyết định của team về chấp nhận giới hạn khảo sát; không đổi mục tiêu kế hoạch ngầm. TV2 có thể đóng phần prototype sau review, không cần đợi TV3 triển khai RAG ảnh.

# Cách chạy

Từ backend/, dùng Python trong venv; trên Linux thay .venv/Scripts/python.exe bằng .venv/bin/python:

.venv/Scripts/python.exe -m ingest crawl --dry-run .venv/Scripts/python.exe -m ingest survey .venv/Scripts/python.exe -m ingest crawl --limit 200 .venv/Scripts/python.exe -m ingest crawl --page "Ranni the Witch" .venv/Scripts/python.exe -m ingest.debug.heading_analysis --tokenizer data/research/tokenizer.json .venv/Scripts/python.exe -m ingest.debug.audit_s1 --crawl-report data/reports/crawl-2301a25ddbc1.json

Cấu hình liên hệ INGEST_CONTACT_EMAIL đặt ở .env gốc repo (không commit, không ghi trong report). Nguồn và giới hạn ở ingest/config/sources.toml. Không chạy đồng thời hai CLI trên cùng data directory. Không cần API AI hoặc các service DB/vector để chạy prototype. Đọc ingest/README.md để biết cache, exit code và giới hạn.

# Vị trí bàn giao

backend/ingest/: source interface, client, crawler, image store, CLI, công cụ khảo sát/đo/audit.

backend/data/raw/wikigg/: raw JSON gồm HTML, revision, category, hash và URL.

backend/data/media/blobs/: ảnh theo hash, tránh lưu nhiều bản cùng nội dung.

backend/data/media/manifests/wikigg/: quan hệ page/revision/section với ảnh, caption/alt và quyền nguồn.

backend/data/reports/: categories, source-probe, source-survey, crawl jobs, s1-acceptance, heading-analysis, media-review-20.

docs/data-sources.md, docs/adr/003-chunking.md: khảo sát và đề xuất chunk.

planning/sprint_plan.json là nguồn kế hoạch; docs/03_SPRINT_PLAN.md đã sinh đồng bộ bằng generator. Các bản Word export hiện vẫn là snapshot trước thay đổi và cần tái sinh khi team xuất tài liệu; không dùng chúng làm nguồn kế hoạch.

Dữ liệu raw/ảnh, tokenizer và báo cáo local nằm ngoài Git theo .gitignore. Khi TV3 cần dùng trên máy khác, chuyển tập artifact và kiểm checksum; không đẩy 1,67 GB ảnh vào Git. Hiện chưa đưa bộ mẫu vào dịch vụ lưu trữ bên ngoài.

# Quy tắc và điểm mở rộng

Mỗi nguồn triển khai Source. Mở rộng nguồn và cấu hình mà không ghép nghiệp vụ vào API online. Raw và media được lưu độc lập để S2 làm sạch/chunk lại mà không tải lại dữ liệu. Contract raw được mô tả trong ingest/README.md để review TV3; chưa thay toàn bộ core/types.py dùng chung.

Ảnh được nhận diện bằng bytes qua Pillow, đặt đuôi theo định dạng thực. MIME header sai được giữ ở declared_mime/mime_mismatch. Section của ảnh infobox là Infobox; caption trống được để trống. Một blob có thể có nhiều occurrence, mỗi occurrence giữ riêng ngữ cảnh nguồn.

# Sự cố và xử lý

Brotli decoder lỗi trong môi trường: client yêu cầu Accept-Encoding identity.

Một số query oldid gặp HTTP 403: prototype parse theo title, ghi revision thực tế cùng HTML; không vượt chặn.

Category chung có lẫn DLC: bổ sung heuristic lead/infobox, giữ raw ngoài phạm vi với lý do và không đếm vào mẫu. Đây không thay thế rà soát toàn bộ section.

File BlaiddWailingDunes.webp được server khai báo WebP nhưng bytes PNG: xác minh bằng Pillow, lưu .png và MIME thực, lưu dấu vết header.

Ảnh rating giao diện 45px lọt ngưỡng kích thước ban đầu: thêm quy tắc riêng và kiểm thử; tính lại context trên raw, không tải lại ảnh.

Fandom robots 403: dừng và ghi lỗi, không dùng proxy hoặc suy đoán nội dung.

# Việc còn lại và bàn giao đúng vai trò

TV2/TV3/Mentor review RawPage contract và ADR-003; ADR vẫn ở Proposed cho đến lúc chấp nhận.

Hoàn thành hoặc xin team ghi nhận giới hạn mục đối chiếu Fandom; chưa tick Done.

Rà soát section base game/DLC và lọc/chuẩn hóa lore trong S2. Raw hiện game_scope=null, requires_section_review; không gán base hàng loạt.

Toàn bộ 1.328 occurrence ảnh được giữ trong mẫu hiện thiếu thông tin giấy phép ở extmetadata; giữ unknown_review_required, cần rà soát trang File trước tái phân phối. TV4 nhận metadata attribution; không suy giấy phép ảnh từ footer bài viết.

TV3 thực hiện fanapis entities, embedding/indexing và quyết định RAG ảnh. TV2 chỉ cung cấp blob/manifest và quan hệ với section.

TV1 cung cấp schema PG/migrations; TV2 nối ingestion_jobs vào DB ở S2. Job file ở S1 chưa hoàn thành toàn bộ FR-ING-10.

Cập nhật tăng dần/xóa artifact và xóa chunk của trang bị xóa thuộc các sprint sau; prototype hiện kiểm revision/hash và dùng lại cache.